9

	UBND TỈNH NGHỆ AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ CÔNG THƯƠNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:            /BC-SCT.PTCT
	Nghệ An, ngày       tháng      năm 2025


BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2018-2025

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2018-2025

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện chương trình Công nghiệp hỗ trợ 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016-2025, Sở Công Thương đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách về Chương trình công nghiệp hỗ trợ và các chính sách liên quan, cụ thể như sau:

- Quyết định số 5441/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2019 - 2025;

- Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
- Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng nhằm phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

2. Công tác phối hợp và phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành thực hiện.

- Sở Công Thương Nghệ An: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hàng năm xây dựng xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chương trình để tổng hợp vào dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách. Căn cứ dự toán Chương trình được giao hàng năm, thẩm định phân bổ kinh phí thực hiện chương trình, chi tiết theo từng đề an, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì gửi Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình triển khai chương trình định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.


- Các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã: Phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các chương trình, đề án khác với chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả.


- Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An: Là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối:


+ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm báo cáo Sở Công Thương để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục các hồ sơ phù hợp với nội dung quy định hỗ trợ của chương trình báo cáo Sở Công Thương theo quy định. 


+ Chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý kinh phí thực hiện chương trình. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục phù hợp với nội dung quy định hỗ trợ của chương trình để trình Hội đồng thẩm định. Đôn đốc kiểm tra theo dõi các đơn vị hỗ trợ kinh phí sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

+ Báo cáo các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ và kết quả thực hiện chương trình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền. 
II. TÌNH HÌNH  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2018-2025 
1. Kết quả thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Giai đoạn 2018-2024, kế hoạch 2025, tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển CNHT là 27.247,993 triệu đồng để thực hiện 23 đề án, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.500,341 triệu đồng.

(Có phụ lục báo cáo kèm theo)

1.1. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thương mại
Giai đoạn 2018-2024, kinh phí thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực doanh nghiệp, xác nhận năng lực doanh nghiệp CNHT; Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, quản lý cho các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với kế hoạch giao thực hiện 4.276 triệu đồng trong đó kinh phí thực hiện 285,900 triệu đồng, nguồn ngân sách hỗ trợ 228,5 triệu đồng, đạt 5.34%. 
- Khảo sát, đánh giá năng lực doanh nghiệp, xác nhận năng lực doanh nghiệp CNHT, giai đoạn 2018-2024 thực hiện 01 đề án với tổng kinh phí 94 triệu đồng (đạt 12,3% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). Nội dung này triển khai một đề án do số lượng doanh nghiệp CNHT trên địa bàn ít nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn.
- Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, quản lý cho các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025 nội dung chưa thực hiện do một số nguyên nhân như: Các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn còn hạn chế, năng lực đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất yếu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng dẫn đến nhu cầu tư vấn, quản lý của danh nghiệp không có.
- Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ ở nước ngoài; tổ chức hội chợ triển lãm CNHT trong nước tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2024 nội dung này chưa thực hiện đề án nào vì số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ít khoảng 85 doanh ngiệp CNHT, các doanh nghiệp lớn chủ yếu là doanh nghiệp FDI nhu cầu trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp này hầu như không có.
- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 3 đề án với tổng kinh phí thực hiện 134 triệu đồng (đạt 10,72% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). Các hoạt động CNHT triển khai ít dẫn đến công tác tuyên truyền hạn chế, ngoài ra hoạt động tuyên truyền kinh phí đối ứng ngân sách hỗ trợ 70% và các nguồn khác 30% nên nội dung khó thực hiện, hoạt động quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm thực hiện 1 đề án do nhu cầu của đơn vị thực hiện nội dung này của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất ít.
1.2. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành CNHT ưu tiên phát triển

Giai đoạn 2018-2024, kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật các doanh nghiệp CNHT với với kế hoạch giao thực hiện 891,2 triệu đồng, trong đó tổng kinh phí thực hiện là 138 triệu đồng, nguồn ngân sách hỗ trợ 96 triệu đồng, đạt 10,77%.
- Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2018-2025 không thực hiện đề án nào do quá trình khảo sát các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh số lượng doanh ngiheepj ít nên nhu cầu nhân lực không đáng kể.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật các doanh nghiệp CNHT, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 2 đề án với tổng kinh phí thực hiện 96 triệu đồng (đạt 10,77% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). 
1.3. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu

Giai đoạn 2018-2024, kinh phí hỗ trợ giới thiệu, phổ biến một số quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT; Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT; Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả với với kế hoạch giao thực hiện 15.660 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện là 26.440,503 triệu đồng, ngân sách hỗ trợ 3.835,252 triệu đồng, đạt 24,5%. 

- Hỗ trợ giới thiệu, phổ biến một số quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 2 đề án với tổng kinh phí thực hiện 220 triệu đồng (đạt 61,1% kế hoạch mục tiêu giai đoạn).
- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu, nội dung này không thực hiện đề án nào nguyên nhân do trên địa bàn chưa có đơn vị nào thực hiện nghiên cứu phát triển và sản xuất thử nhiệm các sản phẩm CNHT.

- Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 7 đề án với tổng kinh phí thực hiện 4.465 triệu đồng (đạt 82,69% kế hoạch mục tiêu giai đoạn).
- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 1 đề án với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng (đạt 3,33% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). Nguyên nhân do số lượng doanh nghiệp  trong lĩnh vực này trên dịa bàn tỉnh hạn chế.
1.4. Hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất
Giai đoạn 2018-2024 chưa thực hiện nội dung nào về đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp; Hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo ứng dụng hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp;  Tổ chức đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất, giai đoạn 2018-2025 nội dung này chưa thực hiện được đề án nào do nhu cầu thực hiện của doanh nghiệp không có, các doanh nghiệp chưa đủ các tiêu chuẩn để áp dụng các hệ thống quản lý và công nhận hệ thống quản lý.

1.5. Hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư dài hạn
Giai đoạn 2018-2024 chưa thực hiện nội dung nào về Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư cho các doanh nghiệp CNHT để thực hiện sản xuất kinh doanh, nguyên nhân do không có doanh nghiệp nào có nhu cầu thực hiện nội dung này.
1.6. Xúc tiến thu hút đầu tư các nhà cung cấp FDI các ngành, lĩnh vực CNHT ưu tiên phát triển; Cập nhật và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Giai đoạn 2018-2024, kinh phí hỗ trợ xuất bản các ấn phẩm CNHT; Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực CNHT; Tổ chức hội thảo công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ với với kế hoạch giao thực hiện 4.615 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện 238 triệu đồng, nguồn ngân sách hỗ trợ 195 triệu đồng, đạt 4,23%.
- Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm CNHT trong các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 1 đề án với tổng kinh phí thực hiện 40 triệu đồng (đạt 3,33% kế hoạch mục tiêu giai đoạn) 
- Xuất bản các ấn phẩm CNHT, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 1 đề án với tổng kinh phí thực hiện 25 triệu đồng (đạt 8,33% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ít dẫn đến in ấn phẩm tuyên truyền hạn chế.
- Vận hành trang thông tin điện tử về CNHT, giai đoạn 2018-2025  chưa thực hiện nội dung này do ngành Công thương đã có trang webs riêng và đang trình các cấp có thẩm quyền xây dựng trang dữ liệu riêng của ngành nên không xây dựng trăng thông tin điện tử riêng về CNHT.
- Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực CNHT, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 1 đề án với tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng (đạt 12,5% kế hoạch mục tiêu giai đoạn). 
- Tổ chức hội thảo công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2018-2025 thực hiện 1 đề án với tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng. 
1.7. Chi quản lý chương trình đề án công nghiệp hỗ trợ

Kinh phí quản lý Chương trình (Khảo sát, xây dựng Chương trình đề án, kiểm tra, nghiệm thu...), ngân sách hỗ trợ 40,590 triệu đồng.

1.8. Xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện 105 triệu đồng.

 2. Đánh giá kết quả.

- Bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào địa bàn đặt nền tảng để phát triển và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa một số lĩnh vực như: Điện tử, CNTT, may mặc, cơ khí,... góp phần phát triển công nghiệp tỉnh theo hướng ngày càng bền vững.
- Đóng góp của CNHT vào giá trị sản xuất của công nghiệp ngày càng tăng nhờ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ FDI, giá trị sản xuất các sản phẩm CNHT chiếm 9,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. 

- Hình thành sự liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp. 
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- CNHT trên địa bàn tỉnh vẫn còn yếu, quy mô nhỏ và thấp hơn mức trung bình cả nước. Tỷ trọng giá trị sản xuất CNHT trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 2,63%. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn thiếu các cơ sở sản xuất nguyên liệu cơ bản như thép chế tạo, nhựa kỹ thuật, cao su, hóa chất nền, linh kiện ô tô…, khiến doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ ngoài tỉnh hoặc nhập khẩu.

- Số lượng doanh nghiệp CNHT trong tỉnh còn rất hạn chế, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ lẻ, năng lực thấp. Các lĩnh vực sản xuất vẫn chưa được định hình rõ nét, sản phẩm chủ yếu là các linh kiện, chi tiết đơn giản, có giá trị gia tăng thấp, chưa đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị sâu của ngành công nghiệp.

- Phần lớn các doanh nghiệp CNHT tại địa phương vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, trình độ kỹ thuật thấp, khả năng đổi mới sáng tạo và đầu tư đổi mới công nghệ còn hạn chế. Phạm vi tiêu thụ sản phẩm hẹp, chủ yếu phục vụ thị trường nội tỉnh hoặc làm gia công cho các đơn hàng đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao.

- Lực lượng lao động trên địa bàn khá dồi dào, nhưng phần lớn là lao động phổ thông. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm khoảng 18,24%, trong khi các lĩnh vực CNHT như cơ khí, điện tử, dệt may đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật cao. Tỉnh vẫn thiếu hụt nghiêm trọng kỹ sư, công nhân lành nghề và đội ngũ quản lý sản xuất chuyên nghiệp.

- Mối liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn yếu. Phần lớn doanh nghiệp CNHT trong tỉnh chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn sản xuất  lắp ráp lớn đang hoạt động tại Việt Nam.
PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH CNHT GIAI ĐOẠN 2026-2030

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

- Ưu tiên phát triển CNHT nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo sức hút để các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn lựa chọn đầu tư vào Nghệ An. Đến năm 2030, một số lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có khả năng tham gia sản xuất và cung cấp được một số vật liệu, linh kiện, phụ tùng, dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các ngành công nghiệp chính. Đến năm 2035, có nhiều doanh nghiệp đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn.

- Nâng dần tỷ lệ nội địa hóa, đến năm 2030 phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển như: Điện tử; cơ khí lắp ráp; năng lượng, Dệt may.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
- Chính sách hỗ trợ tiếp cận và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ công tác quy hoạch và kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các CCN chuyên ngành CNHT để ưu tiên thuê đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển CNHT.

- Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuyển đổi số. 

- Kết nối làm việc với các tập đoàn, Tổng công ty trong nước, các tập đoàn nước ngoài có nhà máy sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ kiện vào Nghệ An để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa trên địa bàn liên kết, hợp tác đầu tư sản xuất và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý.

- Xây dựng và ban hành danh mục các dự án CNHT trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo ưu tiên phát triển đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông và gửi trực tiếp cho các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước… để tìm hiểu, lựa chọn cơ hội đầu tư phù hợp.

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng dịch vụ logistics trong đó ưu tiên lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng hệ thống cảng biển, mở rộng sân bay Vinh theo quy hoạch được phê duyệt để hấp dẫn các tập đoàn sản xuất và lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh đặt nhà máy tại Nghệ An, từ đó thu hút các doanh nghiệp CNHT làm vệ tinh. Hình thành và phát triển các khu thương mại với vai trò là các chợ đầu mối để thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp CNHT.
Trong giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ
theo những nội dung chủ yếu sau: 


(1) Xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thông qua các hoạt động tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo; tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước và ngoài nước. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.


(2)  Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; thử nghiệm, kiểm định, đo lường chất lượng, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.


(3) Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong đó tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các ngành điện tử thông minh, ô tô, cơ khí và tự động hóa, công nghệ cao, dệt may, da giày để tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực trang bị kiến thức cho đội ngũ quản lý, lao động chất lượng cao đáp ứng khả năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn, doanh nghiệp FDI. 


(4) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, mua bán, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng và vật liệu; nghiên cứu, sản xuất các nguyên liệu, vật liệu cơ bản, cần thiết để phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

(5) Hỗ trợ xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước; xây dựng, vận hành cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ; cung cấp thông tin về công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ nhằm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. 

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển giải pháp nhà máy thông minh vào quy trình sản xuất, hệ thống quản trị sản xuất và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị định 205/2025/NĐ-CP ngày 14/7/2025 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT.
2. Về cơ chế chính sách

Rà soát, đánh giá tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến chương trình công nghiệp hỗ trợ để tham mưu phù hợp với các quy định, chủ trương  của Trung ương và định hướng phát triển CNHT của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

Tham mưu xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện chương trình công ngiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

3. Về kinh phí thực hiện


- Hàng năm Sở Công Thương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí chương trình CNHT gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh trình HĐND tỉnh dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện.


- Xác định nguồn kinh phí hỗ trợ là “mồi nhử” để thu hút vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.


Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2018-2025./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);

- Trung tâm HT&TV PTCT;

- Lưu: VT, QLCN. 


	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đức Ánh


